昆明理工大学2017年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：813                考试科目名称 ：运筹学

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、将正确的答案填在空格处。(每空1分，共10分) 1、在单纯形法中，初始基可能由决策变量、松弛变量和 三种类型的变量组成。 2、生产过程中如果某种资源bi未得到充分利用时，该种资源的影子价格为 。 3、在线性规划问题的最优解中，如果对应某一约束条件的对偶变量值为 ，则该约束条件取严格等式。 4、目标规划的目标函数由各目标约束的偏差变量及相应的 和权系数构成。 5、在用图解法解目标规划时，首先必须满足所有绝对约束。在此基础上，再按照优先级从高到底的顺序，逐个地考虑各个 。 6、0-1型整数线性规划，指决策变量只能取 的整数线性规划。 7、任何图中，顶点次数的总和等于边数的 倍。 8、在网络计划中， 为零的工作链为关键路线。 9、动态规划是解决 决策过程最优问题的一种方法。 10、求解线性规划问题时，解的情况有：唯一最优解、无穷多最优解、无可行解、 。 二、解释下列名词。(每题2分，共10分) 1、工作总时差 2、有向完全图 3、整数规划 4、状态转移方程 5、线性规划问题的基 - 回答下列问题。(每题5分，共10分) - 针对求解线性规划问题，请阐述单纯形法的计算步骤。 - 阐述Dijkstra算法的基本思想。 四、写出下列线性规划问题的对偶问题。(10分) 五、用单纯形法中的大M法求解下列线性规划问题。(15分) 六、某产品零件制造商考虑将工厂A1、A2、A3、A4生产的零件运至仓库B1、B2、B3，希望总运费最小。下表列出了各处产量、需求量及单位运价。请求出总运费最小的运输方案。 (25分) 仓库 工厂; B1; B2; B3; 产量. A1; 3; 1; 7; 3. A2; 11; 9; 4; 6. A3; 3; 2; 10; 5. A4; 12; 8; 5; 6. 需求量; 7; 4; 9. 七、写出下列问题的动态规划的基本方程。(10分)

昆明理工大学2017年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

八、有4个工人甲、乙、丙、丁，指派他们分别完成4项工作A、B、C、D，每个人只能完成一项工作，每项工作只能由1个人去完成。每人分别完成各项工作所消耗的时间如下表所示，问如何指派工作才能使总的消耗时间最小？（20分） 时间 工作 人; A; B; C; D. 甲; 10; 13; 16; 19. 乙; 14; 18; 17; 13. 丙; 21; 12; 11; 14. 丁; 14; 16; 18; 12. 九、求下列网络中的最大流。（20分） 十、根据下列资料，（1）绘制网络图；（2）计算各工序的最早开工、最早完工、最迟开工及最迟完工时间；（3）确定关键路线和总工期（20分） 工序; A; B; C; D; E; F; G. 紧前工序; ——; ——; A,B; A,B; B; C; D,E. 时间/天; 5; 3; 3; 4; 3; 1; 2.